ИЗМЕНЕНИЯ

В проектную декларацию по строительству объекта: «Мкр №8 ж. р. «Строитель» в Ленинском районе г. Ижевска. 17-этажные жилые дома с нежилыми помещениями общественного назначения на 1 этаже. 5-й этап –Ж. д. № 5.».

город Ижевск                                                                                                  18 марта 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ИСК «Инициатива» вносит в проектную декларацию по объекту: «Мкр №8 ж. р. «Строитель» в Ленинском районе г. Ижевска. 17-этажные жилые дома с нежилыми помещениями общественного назначения на 1 этаже. 5-й этап –Ж. д. № 5.» следующие изменения:

Раздел 2.2. проектной декларации изложить в следующей редакции:

| 2.2. | Этапы и сроки его реализации | Строительство осуществляется в два этапа: Первый этап (1 секция в осях А-Д/3-4) – начало 2 квартал 2015 года; Окончание - 2 квартал 2017 г. Второй этап(2 секция в осях Б-Е/1-2) – начало 2 квартал 2016 года; Окончание - 1 квартал 2018 г. |
| --- | --- | --- |

Раздел 2.11. проектной декларации изложить в следующей редакции:

| 2.11. | Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома | Первый этап (1 секция в осях А-Д/3-4) – 2 квартал 2017 г. Второй этап (2 секция в осях Б-Е/1-2) – 1 квартал 2018 г |
| --- | --- | --- |

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригиналы проектной декларации и изменений к ней находятся в офисе продаж ООО ИСК «Инициатива» по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 21.

Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте: www.uds18.ru

Генеральный директор ООО ИСК «Инициатива»                                        В.В. Иванов